Утверждена

 постановлением администрации

муниципального образования Алексеевский сельсовет

Асекеевского района Оренбургской области

от 30.09.2016 года № 22-п

**Муниципальная программа**

 **«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства**

**на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2026 годы»**

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования Алексеевский сельсовет

Асекеевского района Оренбургской области

От 30.09. 2016 года № 22-п

  Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2026 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2026 год» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ |
| Разработчик программы  | Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  |
| Контроль за реализацией программы | Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  |
| Цель программы |  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории с муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.  |
| Сроки реализации программы |  2016-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 г., будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований  |
| Мероприятия программы   | - разработка проектно-сметной документации;- приобретение материалов и ремонт дорог;- мероприятия по организации дорожного движения;- ремонт пешеходных дорожек. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области (далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

 Транспортная инфраструктура муниципального образования Алексеевский сельсовет является составляющей инфраструктуры Асекеевского района Оренбургской области.

 Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии в 35 км.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского муниципального образования Алексеевский сельсовет. Они связывают обширную территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

 Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что во многих населенных пунктах сельского поселения улично-дорожная сеть находятся в неудовлетворительном состоянии.

 На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности движения по дорогам местного значения влияет рост сельскохозяйственного производства и темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток возрастает интенсивность движения транспортных средств.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе программ с привлечением средств областного бюджета.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социально-экономических задач общегосударственного значения.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень – транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

Основными факторами, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

- недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением;

- низкая водительская дисциплина.

Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы на дорогах, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.

Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы.

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:

- занижение лимита средств бюджета поселения, предусмотренного для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет;

- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы, однако могут быть частично или полностью компенсированы за счет:

1) привлечения иных внебюджетных источников софинансирования;

2) сокращения числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения того или иного года реализации муниципальной программы, в том числе переносом этих дорог на последующие годы.

**2. Цели и задачи Программ**ы.

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Алексеевский сельсовет на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

 Основные задачи Программы:

  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства дорожного хозяйства.

 Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**3. Сроки и этапы реализации программы**.

Срок действия программы 2016-2026 г. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Система программных мероприятий.**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Приобретение материалов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного значения.

2. Разработка проектно-сметной документации

Исполнение этого мероприятия обеспечит документальное сопровождение намеченной деятельности.

3. Обеспечение безопасности, организации дорожного движения.

 Данное мероприятие предусматривает:

 - содержание автомобильных дорог местного значения

 - скашивание травы на обочинах;

 - очистку проезжей части дорог и обочин.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

 Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

 Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

 Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

 Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

 ***Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:***

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Алексеевский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

 *Оценка эффективности реализации Программы*

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

 Реализация программы и ее финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального образования Алексеевский сельсовет, а также средств заинтересованных организаций поселения по конкретно выполняемым мероприятиям и работам.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета сельского поселения на соответствующий финансовый год.
 Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Алексеевский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**6. Механизм реализации программы**

 Механизм реализации программы определяется администрацией сельского
поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативно правовые акты, обеспечивающие выполнение программы в соответствии с действующим законодательством.
 В развитие основных мероприятий программы будут утверждаться конкретные мероприятия (стройки, объекты) с учетом развития и текущего транспортно- эксплуатационного состояния автодорог.

**7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения.**

Общий контроль реализации программы и ответственность за организационное обеспечение мероприятий программы, их точную и своевременную реализацию осуществляет администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

  Приложение № 1 к программе

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016(тыс.руб.) | 2017 | 2018-2026 |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, |  Областной бюджет | 0 | 290 | 350 |
| бюджет поселения | 0 | 90 | 90 |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 21 | 24 |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** |
|  | Областной бюджет | 0 | 290 | 350 |
|  | Бюджет поселения | 0 | 111 | 114 |
| Всего | 0 | 401 | 464 |